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No 262
Взето с Протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Чепеларе, проведено на 25.04.2013 година

ОТНОСНО: Приемане на Годишен оперативен план на Община Чепеларе за 2013 година
Общински съвет – Чепеларе, като изслуша предложението на Кмета на Общината, Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по общинска собственост, инфраструктура и туризъм, Постоянната комисия по териториално селищно устройство и екология, Постоянната комисия по социални дейности, здравеопазване и жалби на населението, Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА 
Р   Е   Ш   И:

Общински съвет – Чепеларе приема Годишен оперативен план на Община Чепеларе за 2013 година, който остава открит за актуализация и допълнение от всички заинтересовани страни.
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ГОДИШЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

НА

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

2013 година
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
           1.1.  Община Чепеларе притежава План за развитие на община Чепеларе и Планове за действие периода 2007-2013 г.,  разработени съгласно чл.14 от Закона за регионалното развитие; § 2, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за регионалното развитие; Методически указания за разработване на общински планове за развитие.
            1.2.   Настоящият  Годишен оперативен план за 2013 г. има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на община Чепеларе през 2013 година и е изготвен въз основа на Плана  за развитие и планове за действие на община Чепеларе за периода 2007 – 2013 г., като включва конкретни дейности, които следва да бъдат реализирани през 2013 г.

           1.3.   За постигането на така заложените стратегически цели са разработени приоритетни направления и конкретни мерки, върху които да се съсредоточат усилията на всички партньори, имащи отношение към реализацията на общинския план за 2013 година.


1.4.   Годишният оперативен план на Община Чепеларе за 2013 година остава открит за актуализация и допълване от всички заинтересовани страни.
ІІ.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
1. Модернизиране на базисната инфраструктура, благоустрояване и опазване на околната среда и културно-историческото наследство

	ПОДЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	ДЕЙСТВИЯ
	ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
	ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТНЬОРИ
	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА
	ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
	СРОК 
	ЕФЕКТИ

	1.1. Доизграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура
	
	
	
	
	
	
	

	
	· „Рехабилитация и реконструкция на Път SML1314 /II-86 – Хвойна – Чепеларе/ - м. Чудните мостове/ от км 9+200 до км 16+200/

	Община Чепеларе

	Общинска администрация

	4 110 267.67 лв.

	ПРСР, Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”


	 2013 г.-2015 г.

	Намаляване на транспортните разходи;
Подобряване на транспортните комуникации;
Намаляване риска от произшествия;

Нови работни места.

	
	“Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	До 3 000 000 евро
	ПРСР, Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”


	 2013 г.-2015 г.


	Намаляване на транспортните разходи;

Подобряване на транспортните комуникации;

Намаляване риска от произшествия;

Нови работни места.

	1.2. Развитие на инфраструктурата, свързана с опазване и подобряване на околната среда
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в град Чепеларе


	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	
	Оперативна програма „Околна среда“
	Кандидатстване с проект пред ОП „Околна среда“
	Опазване на почвите и водите от замърсяване;

Намаляване опасността от епидемии и заболявания;

Повишаване качеството на живот.

	
	· Закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида“, община Чепеларе
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	250 893.44 лв. без ДДС
	ПУДООС
	2013 г. – 2014 г.
	

	1.3. Устойчиво селищно развитие
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево
	Община Чепеларе 


	Община Чепеларе 


	334 569.51 лв. без ДДС 
	Стратегия яза местно развитие на МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе,

Ос ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
	2013 г. – 2014 г.
	Намаляване броя на авариите и течовете на питейна вода в с. Богутево; подобрен достъп на населението и гостите на селото до питейна вода.

	
	· Улично осветление в град Чепеларе и к.к Пампорово.
	Община Чепеларе
	Община Чепеларе
	219 907.30 евро 
	МФ Козлодуй, Мярка 5 „Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно улично осветление”
	2013 г. – 2014 г.
	Пестене на енергия; Стимулиране устойчивото социално-икономическо развитие на общината.

	
	· Повишаване на енергийната ефективност в сградата на „ОДК – Чепеларе”
	Град Чепеларе
	Община Чепеларе
	144 155.60 евро
	МФ Козлодуй, Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”, Операция 2 „178 малки общини в България”
	2013 г. – 2014 г.
	Пестене на енергия; Стимулиране устойчивото социално-икономическо развитие на общината.

	
	· Преустройство и модернизация на ОДЗ филиал „Елхица”  (включващ подмяна на дограма, топлоизолиране на стени и покрив)
	Град Чепеларе
	Община Чепеларе
	171 039,00 лв.
	Проект „Красива България“, МЯРКА 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
	2013 г.
	Повишаване енергийната ефективност на сградата на ОДЗ;

Създаване на по-благоприятни условия за отглеждане и възпитание на децата.

	
	-   Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе: 

1. Ул.”Зорница” от о.т.403, гр.Чепеларе

2. Ул.”Шипка” от о.т.438 - о.т.61, гр.Чепеларе

3. Ул.”Хан Крум” от о.т.316 – о.т.340, с.Хвойна

4. Ул.”Прогрес” от о.т.239 – о.т.235, с.Хвойна

5. Ул.”9-ти септември” от о.т.44 – о.т.50, с.Хвойна

6. Ул.”Божур” от о.т.846 – о.т.850, с.Павелско

7. Ул.”Елица” от о.т.658 – о.т.653, с.Павелско

8. Ул.”Цар Симеон” от о.т.551 - о.т.553, с.Павелско

9. Ул.”31” от о.т.129 – о.т.144, с.Забърдо
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	271 323 лв. без ДДС 

	Стратегия за местно развитие на МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе,

Ос ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

	2013 г. – 2014г.

	Подобряване на транспортните комуникации и достъпност;

Нови работни места;

Намаляване на транспортните разходи;

Намаляване риска от произшествия;

Подобряване качеството на живот; 
Подобряване на достъпа до основни услуги и на инфраструктурата в селските райони

	
	-     Рехабилитация на ул. «Бор» и ул. «Дичо Петров»


	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	309 915 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	
	-    Рехабилитация на ул. «Беломорска» и ул. «В.Дечев» 


	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	110 000 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	
	-    Рехабилитация на част от ул. «Васил Гаджуров»
	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	105 000 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	
	-    Рехабилитация на ул. «Муржовска»


	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	55 000 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	
	-     Рехабилитация на улици в населени места в община Чепеларе


	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	300 000 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	
	- Изграждане на подпорни стени на реки Сивковска и Камбурска
	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	95 000 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	
	· Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе (Изграждане на мултифункционално спортно игрище, гр. Чепеларе и Реконструкция на съществуващо спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско)
	Град Чепеларе

Село Павелско
	Общинска администрация
	760 922.00 лв. без ДДС
	Мярка 321 от ПРСР
	2013 г. – 2015г.
	Подобряване на условията за спорт и отдих.

	
	· Изграждане на площадка за стрийт фитнес (с монтиране на уреди) в Градски парк
	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	46 800 лв.
	Министерство на физ. възпитание и спорта
	2013 г.
	Създаване на условия за спортуване, както за местните жители, така и за гостите и туристите в града.

	
	· Изграждане на спортно-туристически атракции в  Градски парк - Чепеларе
	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	48 000 лв.
	Програма за развитие на селските райони, Мярка 313
	2013 г. – 2014 г.
	Подобряване на условията за спорт и отдих.

	
	· Красива околна среда

(Благоустрояване на зелени площи – на ъгъла на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Беломорска“ и пред блок „СКИОР 1“
	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	9 998.64 лв.
	ПУДООС
	2013 г.
	Подобряване на туристическите качества на общината

	
	· Зелени билкови пътеки
	Село Хвойна

Село Павелско

Село Орехово

Село Забърдо


	Общинска администрация
	32 800 лв.
	МИГ „Преспа“
	2013 г. – 2014 г.
	

	
	· Вертикална планировка и изграждане на детски площадки пред блокове „Скиор“ 3,4, и 5 и ЕПЖС 1 и 2
	Град Чепеларе
	Общинска администрация
	45 000 лв.
	Общински бюджет
	2013 г.
	

	1.4. Опазване и социализация на природните дадености и културно-историческото наследство
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации

	Общини Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем

	Община Смолян

	499 053 лв.

	ОП „Регионално развитие”


	2012 г.-2014 г.
	Разнообразяване на туристическото предлагане и повишаване известността на региона

	
	· Ремонт (реставрация на стенописи) в храм  „Възнесение Господне“ село Павелско
	Село Павелско 
	Църковно настоятелство към храма

Кметство село Павелско

Общинска

администрация
	10 000 лв.
	Дирекция Вероизповедания към Министерски съвет
	2013 г.
	


2. Повишаване на конкурентоспособността и диверсифициране на местната икономика, селското и горското стопанство.

	2.1. Развитие на зимния туризъм, популяризиране на алтернативни форми на туризъм и подобряване на туристическото обслужване.
	
	
	
	
	
	
	

	
	·  „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе“
	Община Чепеларе
	Oбщинска администрация
	387 352.00 лв.  без ДДС
	Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
	2012 г. – 2014 г.
	Разнообразяване на туристическото предлагане

	
	· Изграждане на посетителски център в село Хвойна
	Село Хвойна
	Общинска администрация
	До  200 000 евро
	Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
	2013 г. – 2014 г.
	

	2.2. Подкрепа на МСП и подпомагане на бизнеса
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Подпомагане включването на местни фирми в български и международни мрежи за обмен на бизнес информация, осъществяване и поддържане на контакти с чуждестранни представители на бизнеса.
	Община Чепеларе
	Общинска администрация


	
	ЕС
	Постоянен
	Привличане на нови инвестиции;

Създаване на работни места;

Увеличаване контакта с чуждестранни фирми.

	2.3. Развитие на екологосъобразно горско стопанство и стимулиране на екологично земеделско стопанство
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Почистване и презалесяване на гори, пострадали от пожари
	Община Чепеларе

(с. Студенец)
	Общинска администрация


	60 000 лв.
	Стратегия за местно развитие на МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе,

Ос ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.


	2013 – 2014 г.
	Подобряване на горския потенциал

	
	· Определяне на не по-малко от една най-благоприятна зона за кули за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Чепеларе, необходими за реализиране на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	До 300 000 евро
	ПРСР, Мярка 226
	2013 г. – 2014 г.
	



3. Развитие на човешките ресурси, повишаване на административния капацитет и засилване на партньорството с бизнеса, гражданите и неправителствения сектор.

	3.1. Развитие на професионалните умения и повишаване на качеството на предлаганите услуги.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Стимулиране на извънучилищни прояви, групи по интереси, ученически и професионален обмен и др.
	Община Чепеларе
	Общинска администрация

Училищни настоятелства
ОДК

	
	ЕС, РБ
	
	Развитие на професионалните умения и професионална ориентация на подрастващите

	
	· Стимулиране на деца и младежи до 25 г. с изявени дарби

	Община Чепеларе
	Общинска администрация

Училищни настоятелства


	
	ОБ,ЕС, РБ
	
	Развитие на професионалните умения и професионална ориентация на подрастващите

	
	· Създаване на „Център за услуги в домашна среда” и предоставяне на социални услуги „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент” лица, в това число деца с увреждания, от община Чепеларе
	Община Чепеларе
	Общинска администрация

Дирекция “Социално подпомагане” 
	248 913 лв.

	ОПРЧР  по схема „Помощ в дома”

	2012 – 2013 г.


	Успешна социална интеграция на проблемните и малцинствени групи от населението.

	
	· Предоставяне на услугата „Личен асистент”
	
	
	87 924 лв.
	ОПРЧР  по схема BG051PO001-5.2.09 - Алтернативи 
	2013 г
	Успешна социална интеграция на проблемните и малцинствени групи от населението.

	
	· Осигуряване на условия за достъп до детските градини и гарантиране на задължителната предучилищна подготовка за децата от високорисковите общности;

· Създаване на възможност за обучение и професионална подготовка на деца, отпаднали от общообразователната система;
· Осигуряване на социални услуги за деца в риск;

· Повишаване педагогическата култура на родители чрез лектории, беседи и др.
	Община Чепеларе
	Комисия за детето
ОБКБППМН 

Ръководствата на училищата, намиращи се на територията на общината;

Отдел “Закрила на детето”


	
	ОБ

Програми към МТСП

ЕС
	2013 г.
	Закрила на децата в риск и гарантиране на задължителната им предучилищна подготовка.

Повишаване посещаемостта на учебните занимания и осигуряване на професионалната подготовка на деца, отпаднали от общообразователната система.

	
	· Провеждане на различни спортни, културни и други мероприятия съгласно спортния и културен календар с цел гражданско възпитание и предлагане на алтернативни форми за реализация;

· Координиране дейността на местната власт с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към спазването на правата и закрилата на децата.
	Община Чепеларе
	ОБКБППМН

Ръководствата на училищата, намиращи се на територията на общината
Отдел “Закрила на детето”


	
	ОБ
Програми към МТСП
ЕС
	2013 г.
	Спазване правата на децата и тяхната закрила. 

	
	· Координиране дейността на местната власт с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към спазването на обществения ред и сигурността на гражданите
	Община Чепеларе
	Общинска комисия по ред и сигурност

РПУ

Община Чепеларе

НПО
	
	ОБ, Европейски програми
	2013 г.
	Закрила на гражданите, повишаване на обществената сигурност, спазване на обществения ред

	3.2. Укрепване капацитета на общинската администрация и подобряване на координацията със социално-икономическите партньори в процеса на устойчиво местно развитие
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите й
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	99 500 лв.
	ОП „Административен капацитет”
	2012 -2014 г.
	Подобряване на организацията на работа на общинска администрация Чепеларе за постигане на по – голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите й.

	
	· Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	85 520 лв.
	ОП „Административен капацитет”
	2013 г. – 2014 г.
	Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции

	
	· Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Чепеларе
	Община Чепеларе
	Общинска администрация
	79 297 лв.
	ОП „Административен капацитет”
	2013 г. – 2014 г.
	Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики за устойчиво развитие

	
	· Реализиране на съвместни проекти със съседни общини за подобряване стандарта на живот в региона
	Община Чепеларе, граждани, бизнес, НПО вкл. от съседни общини
	Общинска администрация
	
	Фондове на ЕС, общински бюджет
	2013 г. – 2014 г.
	Обмен на добри практики по местно самоуправление. Обмен на опит в създаването на добра инфраструктура на курортните райони. Съвместни инициативи в областта на туризма, културата и спорта.
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