ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За провеждане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект: “Благоустройство на улица „Васил Дечев”, гр. Чепеларе
Общи положения:

Упражняването на строителен надзор при извършване на СМР е дейност, предвидена в ЗУТ. 
Обект на поръчката: УСЛУГА;

Предмет на поръчката: „Извършване на строителен надзор на обект: “Благоустройство на улица „Васил Дечев”, гр. Чепеларе
Възложител: Община Чепеларе 
Териториален обхват на поръчката: град Чепеларе;

Съдействие от страна на възложителя: Възложителят ще предостави наличната, необходима информация и документация за осъществяване на услугата; информация и съдействие в хода на осъществяване на отделните услуги;

Цели: Целта на поръчката е в съответствие с приложимите законови разпоредби да се избере изпълнител, който да упражнява комплексна услуга по непрекъснат строителен надзор на строително-монтажни работи при изпълнението на обект “Благоустройство на улица „Васил Дечев”, гр. Чепеларе, съглaсно българската законова рамка. 

За дейностите по строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е както следва:

-
отговорност за законосъобразно започване на строежа;

-
отговорност за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

-
отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

-
 отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.

-
КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2

-
отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  

-
отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

-
отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;

-
отговорност за оценка на енергийната ефективност;

-
отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-
отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

-
отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя след приключване на строително-монтажните работи;

-
отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

-
обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително-монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен:

Да координира строителния процес.

Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от Изпълнителя.

Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.

Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

Да изготви окончателен доклад, придружен с „Технически паспорт” до “Дирекцията за национален строителен контрол” относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с технически паспорт на обекта.

Да внесе от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните от него дейности;

Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица.

Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за извършване на проверки и изготвяне на копия за времето на изпълнение на договора и след това.

Да запази поверителния характер на всички факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.

Да упражнява строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.

При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно изпълнителя на СМР.

Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му;

Други законови и подзаконови национални нормативни актове и актове на европейски институции, приложими по материята.

Основни видове СМР:
· Разкъртване на каменни и бетонови бордюри; 
· разкъртване на тротоарни настилки; 
· разкъртване на асфалтова настилка; 
· разкъртване на каменна подпорна стена; 
· бетонови бордюри; 
· полагане на несортиран трошен камък; 
· унипаваж; 
· вертикална сигнализация; 
· направа на монтажни шахти;
· изпълнение на улично осветление; 
· озеленяване и ландшафтно оформление; 
· ВиК.


2 / 3


