Оперативна програма околна среда - Проект №58231-34-338

На 30.11.2010 г. в Община Чепеларе се проведе пресконференция по проект BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян” Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г. Целта на проекта за техническа помощ е да подпомогне общинска администрация Чепеларе да подготви качествен и пълен инвестиционен проект, с който да кандидатства за финансиране на инфраструктурен проект. Дейностите, които са включени в проекта са пряко свързани с подготовката на посочените инвестиционни проекти, а именно: Разработване на предпроектни проучвания; Изготвяне на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба 4 от ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки; Одит на проекта; Последваща оценка на проекта; Организация и управление на одобрения проект; Дейности, свързани с мерките за информация и публичност на проекта, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз. Пректът стартира на 12.01.2009 г., като крайния срок за неговото изпълнение беше 12.01.2011 г. Срока за изпълнение беше удължен с шест месеца по силата на подписано между Община Чепеларе и Министерство на околната среда и водите Допълнително споразумение №1 от 21.09.2010г. към договора за безвъзмездна финансова помощ. Приет е и актуализиран бюджет на проекта в размер на 181 840 лева, разпределени както следва: -Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 154 564 лева; -Национално съфинансиране – 27 276 лева. В изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Чепеларе организира и проведе необходимите процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, в резултат на които бяха избрани изпълнителите на основните дейности по проекта, а именно: Осигуряване на подкрепа за организацията и управлението на проект „Техническа помощ за "Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността "Ракида", Община Чепеларе, Област Смолян”, е възложена на ''БИМ КОНСУЛТИНГ'' ООД, гр. София. Избрани са изпълнители за услугите „Изработване и отпечатване на информационни брошури, плакати и рекламни материали” и Публичност на проекта”. Предстои да бъде избран изпълнителя за дейност одит на проекта. Организацията и управлението на проекта се осъществява от екип, определен със заповед на кмета на община Чепеларе. Предстои подписване на Договор с избран изпълнител за Разработване на предпроектни проучвания, изготвяне на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба 4 от ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти след което общината ще кандидатства за финансиране и реализиране на работните проекти. Процедурата по избора на изпълнител е проведена по реда на ЗОП. Публикувана беше първата статия, от предвидените по проекта три статии, която информира обществеността за стартирането на проекта, основните дейности по него, целите и очакваните резултати; На интернет страницата на Община Чепеларе се публикува актуална информация за хода на изпълнение на настоящия проект.